חלוקת עבודה מעודכנת ומאוזנת – פרויקט הגמר "The Web Daily"

קורס פיתוח אפליקציות אינטרנטיות | צוות: איתי, חיים, דור, לירי וברמר

החלוקה בנויה כך שלכל חבר צוות יש אזור אחריות ברור, עם עומס עבודה דומה ככל האפשר. איתי מקבל את החלק הטכני המאתגר ביותר, ולירי אחראית על מסך ההתחברות ומנגנון ההזדהות וההרשאות. הערכות הזמן הן שעות פיתוח נטו וכוללות פיתוח ובדיקות בסיסיות של החלק האישי.

סיכום החלוקה

| חבר צוות | אחריות מרכזית | זמן משוער | רמת קושי |
| --- | --- | --- | --- |
| לירי | Login / Auth + Users + Weather | 23–26 שעות | ★★★★☆ |
| ברמר | Home Feed + Search / Filter / Sort | 23–27 שעות | ★★★★☆ |
| דור | Reporter Area | 25–28 שעות | ★★★★★ |
| חיים | Editor Area + ניהול תוכן | 24–27 שעות | ★★★★★ |
| איתי | Article + Comments + Views + Analytics | 26–30 שעות | ★★★★★★ |

לירי – התחברות, משתמשים ואבטחה + Weather

• בניית מסך ההתחברות לכתבים ולעורכים.

• מימוש Login ו-Logout ושמירת Session.

• שמירת סיסמאות בצורה מאובטחת ולא כטקסט גלוי.

• הגדרת Guest, Reporter ו-Editor והרשאות מתאימות.

• Middleware ובדיקות הרשאה בצד השרת.

• שמירת מצב ההתחברות גם לאחר Restart של השרת.

• אחריות עיקרית על מודל User.

• מימוש ווידג׳ט מזג האוויר מול Web Service חיצוני, כולל מנגנון שמונע פניות מיותרות לשירות ושומר על עדכניות של עד 15 דקות.

• זמן משוער: 23–26 שעות.

ברמר – מסך הבית / News Feed

• הצגת כתבות שאושרו ופורסמו בלבד.

• Infinite Scroll עם טעינה של 20 כתבות נוספות בכל פעם.

• חיפוש כתבות.

• סינון לפי קטגוריה ולפי נצפה/לא נצפה.

• מיון לפי תאריך פרסום או פופולריות.

• חיפוש, סינון, מיון וטעינה באמצעות AJAX ללא רענון מלא.

• Pagination ושאילתות MongoDB יעילות כדי לתמוך במאגר של אלפי כתבות.

• זמן משוער: 23–27 שעות.

דור – אזור הכתב / Reporter

• הצגת הכתבות השייכות לכתב והסטטוס של כל כתבה.

• יצירת כתבה חדשה ועריכת כתבה במצב "בהכנה".

• שליחת כתבה לאישור עורך.

• הצגת הערת עורך כאשר כתבה מוחזרת לתיקונים והגשתה מחדש.

• Autosave שוטף ושחזור הגרסה האחרונה לאחר רענון, סגירת דפדפן או מעבר למחשב אחר.

• עריכת כתבה שכבר פורסמה תוך המשך הצגת הגרסה המאושרת לציבור עד אישור הגרסה החדשה.

• אחריות מרכזית על Article/Draft ועל מעברי הסטטוסים מצד הכתב.

• זמן משוער: 25–28 שעות.

חיים – אזור העורך / Editor

• הצגת כלל הכתבות במערכת וסינון לפי סטטוס.

• צפייה ועריכה של תוכן שממתין לאישור.

• אישור ופרסום כתבה.

• החזרת כתבה לכתב לתיקונים בצירוף הערה.

• מחיקת כתבה.

• טיפול בעדכון של כתבה שכבר פורסמה והבחנה בין התוכן המפורסם לגרסה החדשה שממתינה לאישור.

• אחריות על CRUD של Article מצד הניהול, מעברי סטטוסים וטיפול במקרי שגיאה באזור העורך.

• זמן משוער: 24–27 שעות.

איתי – עמוד כתבה, תגובות, צפיות ו-Analytics

• בניית עמוד הכתבה הציבורי, כאשר התוכן המלא מופיע כבר ב-HTML הראשוני.

• הצגת תגובות והוספת תגובה חדשה באמצעות AJAX.

• הגבלת אורח לעד 3 תגובות בדקה מאותו מכשיר ואכיפת ההגבלה בצד השרת.

• ספירת כל כניסה לכתבה לצורך נתוני צפייה.

• תכנון ושמירת נתוני צפייה וסטטיסטיקות באופן שמתאים גם לאלפי קוראים במקביל.

• בניית גרף Analytics Impact: צפיות לאורך זמן וסימון נקודות שבהן עורך אישר ופרסם עדכון.

• אחריות עיקרית על Comment ועל View/Statistics.

• זהו החלק הטכני המאתגר ביותר ולכן הוא מוקצה לאיתי.

• זמן משוער: 26–30 שעות.

משימות רוחביות ומשותפות

• MVC, REST, MongoDB/Mongoose, Responsive Design, טיפול בשגיאות ולוגים הם סטנדרטים משותפים לכל הצוות.

• Git: עבודה ב-branches, commits תכופים, Pull Requests ו-merges מסודרים.

• README: הוראות התקנה והרצה, מבנה הפרויקט ותיאור הפונקציונליות.

• הכנת נתוני דמה להגנה: לפחות 500 כתבות, משתמשים, תגובות, כתבות בכל הסטטוסים, עדכוני כתבות ונתוני צפייה.

• בדיקות אינטגרציה והכנה משותפת להגנה.

• כל חבר צוות צריך להכיר את כלל קוד המערכת ולהיות מסוגל להסביר אותו בהגנה.

חלוקה סופית בקצרה

לירי → Login/Auth + Users + Weather  |  ברמר → Home Feed  |  דור → Reporter  |  חיים → Editor  |  איתי → Article/Comments/Analytics